Znak sprawy: SzP.ZP.271.26.24

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego

o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA STANU OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ, PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU”

Zamówienie jest realizowane:

w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/144/MDSOR/2023/663/364 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, z programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

tel/fax (17)780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”

Kod CPV zamówienia:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” w zakresie robót: ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych w tym wentylacji mech. i klimatyzacji, wod-kan, co, gazów medycznych, koordynowanie wszystkich robót, przy inwestycji polegającej na „Wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”. Roboty budowlane są planowane do wykonania w okresie od 1 czerwca do 30 listopad 2024 r. i będą prowadzone w dwóch etapach z równocześnie naprzemiennie  funkcjonującym oddziałem. Kwota dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji:4,4 mln zł brutto.

Wyszczególnienie zadań dla nadzoru inwestorskiego :

- zaopiniowanie wykonanej dokumentacji projektowej po przekazaniu od biura projektowego przed ogłoszeniem postępowania na wybór wykonawcy robót (orientacyjny termin 15 do 18 kwietnia 2024 r.),

- pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego,

- udział w naradach budowlanych ( na początku 1 x w tygodniu, i według potrzeb ),

- koordynowanie wszystkich robót, utrzymywanie stałego kontaktu z nadzorem autorskim,

- kompletowanie i przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego w tym instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji,

- zorganizowanie i dopilnowanie szkoleń personelu medycznego i technicznego z obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji,

- organizowanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych.

Nie może to być oferta wybiórcza na poszczególne branże lecz musi ona obejmować cały w/w zakres inwestycyjny.

Szczegóły dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” oraz planowanym zakresie robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdfb0c48-aa14-11ee-a681-52fe4aa7189e pod tytułem: 1/24 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego są odpowiedzialni za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z:

- prawem budowlanym,

- polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji budynków i budowli,

- dokumentacją projektową, projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- postanowieniami umowy z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego.

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie w celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem zadań będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji Techniczno-Gospodarczej (tel. 17 780-01-85). Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter nieformalny i informacyjny. Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia, mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień zgodnie z zapisami w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej nie jest niezbędne do złożenia oferty, tym samym Zamawiający nie wymaga od Wykonawców odbycia wizji lokalnej.

- Wykonując obowiązki określone w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego „RODO”, w przypadku umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenie i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego, strony zawrą porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie zdolności do przetwarzania danych zgodnie z art. 28.Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych oraz arkusz weryfikacyjny i inne wymagania w zakresie ochronnych danych osobowych są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.mielec.pl.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym Zapytaniu.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:

od dnia podpisania umowy do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego zadania pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych i oddanie do użytkowania – 30 listopad  2024r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonywania zamówienia w przypadku zmiany Harmonogramu lub innych terminów, w tym terminów zakończenia robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego, terminów Odbioru końcowego oraz Odbioru ostatecznego.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie trwania rękojmi do uczestnictwa podczas oględzin robót budowlanych wykonanych w ramach Zadania Inwestycyjnego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego oraz do uczestnictwa podczas przeglądów gwarancyjnych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

- Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

- Warunki udziału w postępowaniu:

zdolność zawodowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. który wykaże, że:

-dysponuje lub będzie dysponował:

1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego,

1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego,

1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego,

1 osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów (kierownik zespołu) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie przy kierowaniu robotami budowlanymi, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego,

Zamawiający dopuszcza i uzna warunek za spełniony jeżeli funkcję Koordynatora Inspektorów (kierownika zespołu) sprawowała będzie jedna z wyżej wskazanych osób.

Osoby posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w  Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub zamierzających świadczyć usługi transgeniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Uwaga: warunek w powyższym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą wszystkie w/w uprawnienia lub 2, 3 osobami posiadającymi łącznie wymagane uprawnienia bądź 4 osobami z czego każda będzie posiadać przynajmniej jedno z wymaganych uprawnień, tak aby do wykonania zadania zostały skierowane osoby posiadające w/w uprawnienia.

- Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania),

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:

- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby,

- w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego),

-oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), wraz z załączeniem Zaświadczeń o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne dokumenty.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

- W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU:

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poczta elektroniczna.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.

- Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

- CENA OFERTY:

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę a związane z realizacją zamówienia.

- Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca powinien uwzględnić również warunki wykonywania usług oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, objętych nadzorem inwestorskim, nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Cenę oferty należy podać bez podatku VAT i z podatkiem VAT. Podmiot zagraniczny w ofercie wpisuje tylko cenę netto.

- Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- cena	– 85 %

- doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – 15%

- Kryterium „cena” (Wp) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wp – Wartość punktowa

Cn- najniższa proponowana cena brutto

Cof- cena brutto oferty badanej

R – ranga (85)

- Kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej”(Wg).

W ramach tego kryterium punktowane będzie doświadczenie osoby wskazanej w ofercie na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

- Ocena będzie się odbywać w oparciu o informacje dotyczące doświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Maksymalna liczba punktów – 15.

Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad:

Jeżeli osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej:

- pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu 1 inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia  – 5 pkt,

- pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu 2 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia  – 10 pkt,

- pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu 3 i więcej inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia– 15 pkt,

Wykonawca w ramach postepowania może wskazać tylko jedną osobę do pełnienia funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

Wykonawcy, który nie złoży deklaracji  w Formularzu Oferty w zakresie doświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium. Oznaczać to będzie, iż osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nie posiada doświadczenia przy nadzorowaniu inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:

Po = Wp + Wg

gdzie:

Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę

Wp - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Wg - liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania Zapytania Ofertowego. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny oraz doświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf. Przesyłany plik należy spakować do formatu zip z ustawionym hasłem.

Spakowany plik oraz hasło do niego składa się na adres:

oferty@szpital.mielec.pl

wiadomość należy oznakować napisem:

„Postępowanie, znak SzP.ZP.271.26.24”

- W przypadku przesłania pliku bez hasła Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie treści oferty przed terminem otwarcia ofert i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń względem Zamawiającego.

- Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 05.04.2024r. godz. 900.

- O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego wpływu oferty na adres: oferty@szpital.mielec.pl.

- Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 05.04.2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

- Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

- Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania.

oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony pisemnie.

- Na dzień zawarcia umowy Wykonawca oraz każda z osób, które w imieniu Wykonawcy będzie wykonywać czynności związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zobowiązana jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- Adam Golba - w sprawach merytorycznych

- Magdalena Darłak-Golec, Arkadiusz Brach - w sprawach formalno-prawnych

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego 
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:

- poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl

- telefon: 17 780-01-39

- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, znak SzP.ZP.271.26.24 prowadzonym w trybie postepowania o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł (Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 22.07.2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł).

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień

………………………………………

Podpis Dyrektora szpitala lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

............................, dnia ..................

(miejscowość)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

#### FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................

Adres (siedziba) Wykonawcy: .............................................................................................

Tel.  ..............................    E-mail…………………………..

NIP: ..............................   REGON: ...................... .

Nawiązując do Zapytania ofertowego na:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, znak SzP.ZP.271.26.24

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia na następujących zasadach:

- Deklaruję/Deklarujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto …………. zł

VAT …….%

VAT ……………….. zł

brutto ……………………. zł

słownie brutto:……………………………………………

II.  Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

W celu potwierdzenia doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w kryteriach oceny ofert opisanych w Rozdziale III, pkt. 1 Zapytania Ofertowego oświadczam, że osobą wskazaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej jest:

Pan/Pani…………………………….. (imię i nazwisko)

który/która

□ pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu 1 inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Nazwa inwestycji | Termin realizacji (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok) | Podmiot na rzecz którego wykonano usługę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

□ pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu 2 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Nazwa inwestycji | Termin realizacji (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok) | Podmiot na rzecz którego wykonano usługę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

□ pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu 3 i więcej inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku ochrony zdrowia, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Nazwa inwestycji | Termin realizacji (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok) | Podmiot na rzecz którego wykonano usługę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

*(zaznaczyć i wypełnić właściwe)

II. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń,,

- wzór Umowy załączony do Zapytania (Załącznik nr 2) akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zaoferowana w pkt. 1 cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty,

- termin płatności za wykonane usługi wynosił będzie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …………… o numerze ………………………….,

- termin realizacji obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego zadania pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych i oddanie do użytkowania – 30 listopad  2024r.

- wyszczególnione w złożonej ofercie ceny pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

- zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić) …………………..…………………………… podwykonawcom ………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1517, z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

*	Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.)

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

W Z Ó R   U M O W

Umowa o świadczenie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego

zawarta w Mielcu w dniu ........................ pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………

a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ................   zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………

…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a z osobna Stroną.

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 22.07.2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

# Postanowienia ogólne

## Skróty:

### k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

### pr.bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

### Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe w sprawie złożenia oferty na zamówienie o nazwie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego ” Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”,

### Zamówienie jest realizowane: ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/144/MDSOR/2023/663/364 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, z programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

### Definicje. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

### Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego jako zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części i rodzajów robót objętych Zadaniem Inwestycyjnym, wraz z szacunkiem przerobu i płatności,

### Konsorcjum – wykonawcy w ramach niniejszej Umowy podejmujący się wspólnie wykonania Przedmiotu umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy,

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych w ramach Zadania inwestycyjnego robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu,

### Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, zgodnie z zakresem określonym w Harmonogramie,

### Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Zadania inwestycyjnego,

### Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres zgodnie z umową o roboty budowlane na wykonanie Zadania Inwestycyjnego jest dłuższy,

### Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego ujawnionych wad fizycznych,

### Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej,

### Wykonawca Zadania Inwestycyjnego – strona umowy o wykonanie Zadania inwestycyjnego zobowiązana do wykonania przewidzianych tą umową robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej,

### Teren budowy – obszar, na którym są prowadzone roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o wykonanie Zadania inwestycyjnego wraz z przestrzenią przeznaczoną na zaplecze socjalno-biurowe, a także na składowanie materiałów, sprzętu itp.

### Zadanie Inwestycyjne – realizacja zadania pn. Wykonanie  robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” w dwóch etapach: I w zakresie: zgodnym z opracowaną dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazanym przez Wykonawcę II w zakresie: zgodnym z opracowaną dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazanym przez Wykonawcę robót.

# Przedmiot umowy

### Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania inwestycyjnego  w szczególności zakresie robót: ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan, co, gazów medycznych oraz koordynowanie wszystkich robót dalej: „Przedmiot umowy ”.

### Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określi dokumentacja projektowa Zadania Inwestycyjnego.

### Zamawiający oświadcza, że roboty budowlane w ramach Zadania Inwestycyjnego będą prowadzone w okresie od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy Zadania inwestycyjnego do 30 listopad 2024 roku. Termin zakończenia robót budowlanych, o których mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie o ich wykonanie.

Przedmiot umowy obejmuje także:

### zaopiniowanie wykonanej dokumentacji projektowej po przekazaniu od projektanta przed ogłoszeniem postępowania na wybór Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego,

### udział w naradach budowlanych ( na początku 1 x w tygodniu  i według potrzeb ),

### koordynowanie wszystkich robót, utrzymywanie stałego kontaktu z nadzorem autorskim,

### kompletowanie i przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego w tym instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji,

### zorganizowanie i dopilnowanie szkoleń personelu medycznego i technicznego z obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji,

### nadzór nad wszelkimi robotami budowlanymi i w zakresie wykonania instalacji, jakie mogą wystąpić w trakcie robót,

### wsparcie Zamawiającego przy oględzinach wykonanych robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego w celu możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych lub gwarancji oraz udzielanie w tym zakresie porad, wyjaśnień oraz opinii,

### uczestniczenie we wszelkich odbiorach robót, w tym także w Odbiorach gwarancyjnych i Odbiorze ostatecznym,

### uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, w których bierze także udział Wykonawca Zadania Inwestycyjnego.

# Osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego

### Do wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych Wykonawca wyznacza:

### branża budowlana – …………………

### branża sanitarna – ………………

### branża elektryczna – ………………

### Na koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 pr.bud., Wykonawca wyznacza ………………

### Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w § 3.1.2 i § 3.1.5 posiadają uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.

### Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w § 3.1.2 i § 3.1.5 są członkami okręgowej izby inżynierów budownictwa.

### Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, w przypadku niemożliwości wykonywania przez osoby, o których mowa w § 3.1.2 i § 3.1.5 obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej Umowy.

# Obowiązki Wykonawcy wynikające z przepisów prawa budowlanego

## Wykonawca jest zobowiązany prowadzić nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z:

### prawem budowlanym,

### polskimi normami, normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji budynków i budowli,

### dokumentacją projektową, projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

### postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego.

## Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo do podejmowania czynności określonych w art. 26 pr.bud., tj.:

### wydawać Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

### żądać od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

## Do podstawowych obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w art. 25 pr.bud., należy:

### reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

### sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

### sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

### potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

# Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

## Wykonawca jest zobowiązany do:

### zaopiniowania wykonanej dokumentacji projektowej po przekazaniu od projektanta przed ogłoszeniem postępowania na wybór Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego (orientacyjny termin 15 do 18 kwietnia 2024 r.),

### opiniowania wszelkich wniosków, oświadczeń i zawiadomień składanych przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego dotyczących procesu budowlanego,

### opiniowania Harmonogramu dostarczonego przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego oraz jego zmiany,

### dokonywania Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorów częściowych, Odbioru końcowego, Odbiorów gwarancyjnych, Odbioru ostatecznego oraz odbiorów prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

### weryfikowania i szczegółowego oceniania jakości wykonywanych robót budowlanych, w tym zapobiegać zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego,

### podejmowania niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowania działania Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego w zakresie zapewnienia dobrej jakości wykonywanych robót budowlanych,

### sprawdzania kompletność i prawidłowości dokumentów związanych z robotami budowlanymi, a przedkładanymi przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego.

### nadzorowania przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego,

### na podstawie sporządzonego protokołu wystąpienia do Zamawiającego o wstrzymanie zapłaty za roboty wykonane niezgodnie z zawartą z Wykonawcą Zadania inwestycyjnego umową,

### dostarczenia Zamawiającemu przed zgłoszeniem do PINB rozpoczęcia robót budowlanych kompletu wymaganych dokumentów w celu zgłoszenia podjęcia obowiązku inspektorów nadzoru inwestorskiego,

### sprawdzenia i skompletowania, a następnie przekazania Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,

### uczestniczenia w odbiorach przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

### sprawdzania i przekazania Zamawiającemu wszystkich instrukcji eksploatacyjnych i ruchowych.

## Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za:

### nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z dokumentacji projektowej oraz warunków określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

### podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, prowadzeniem robót oraz interpretacją dokumentacji projektowej,

### organizację prac związanych ze sprawowaniem nadzoru,

### podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń lub sprzętu,

### udzielanie Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych.

## Wykonawca jest zobowiązany do:

### obecności na naradach koordynacyjnych. Narady koordynacyjne będą odbywać się raz w tygodniu o ustalonej porze z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego. W naradach uczestniczą wszyscy Inspektorzy nadzoru,

### dodatkowej obecności w jednym innym dniu tygodnia / dwóch innych dniach na Terenie budowy, o stałej porze, w terminach uzgodnionych roboczo z Zamawiającym (jeżeli dotyczy)

### pozostawania w gotowości i stawienia się na Terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających udziału inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie informowany o konieczności stawienia się na Terenie budowy z 12-godzinnym wyprzedzeniem.

  - prowadzenia i archiwizowania protokołów z narad koordynacyjnych.

  - Szczegółowy opis pozostałych obowiązków Wykonawcy został przedstawiony w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku i przy okazji realizacji Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest podać się kontroli Ministra Zdrowia w każdym czasie i w każdym zakresie, a w szczególności jest zobowiązany do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji tej umowy oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym realizowane jest ta umowa. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do postanowień umowy nr DOI/FM/SMPL/144/MDSOR/2023/663/364 w zakresie dotyczącym kontroli. Postanowienia dotyczące kontroli zawarte w umowie w/w mają następujące brzmienie:

### „1.Minister może w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, w tym oddania do użytkowania na zasadach określonych w art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, jeśli przepisy te mają zastosowanie do zadania inwestycyjnego, przeprowadzić kontrolę wykonywania przez Beneficjenta zadań wynikających z zadania inwestycyjnego oraz umowy na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

### 2.Kontrola, o której mowa w ust. 1, może w szczególności obejmować:

      - zgodność realizowanych zadań z umową, opisem zadania inwestycyjnego oraz przepisami powszechnie obowiązującymi;

      - legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego;

      - sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie;

      - stan realizacji zadania inwestycyjnego oraz terminowości jego zakończenia w tym oddania do użytkowania;

      - terminowość rozliczenia realizacji umowy;

      - ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy;

      - prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 3 i 5;

      - prawidłowość wykorzystania inwestycji zgodnie z § 5.1 i 5.2.

### 3.Beneficjent obowiązany jest do umieszczenia we wszystkich zawieranych z wykonawcami umowach dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego, stosownych klauzul zobowiązujących wykonawców do poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Ministra zgodnie z ust. 1 i 2, w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym realizowane jest zadanie inwestycyjne.

### 4.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy Minister wzywa Beneficjenta do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.”

# Zasady współpracy pomiędzy Stronami

## Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym rodzić odpowiedzialność Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, w szczególności o:

### wszelkich naruszeniach warunków umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego,

### zmianach kadrowych po stronie Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, które rodzą obowiązek zawiadomienia o takiej zmianie Zamawiającego,

### podjęciu lub rozpoczęciu prac na Terenie budowy przez podmioty, które nie zostały zgłoszone jako Wykonawca Zadania Inwestycyjnego lub jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

### o wszelkich propozycjach zmiany technologii, zakresu robót budowlanych, harmonogramu realizacji,

### wszelkich wypadkach przy pracy, szkodach na osobach trzecich, zdarzeniach na budowie dotyczących spraw BHP, sanitarno-higienicznych, ochrony środowiska naturalnego.

## Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym rodzić odpowiedzialność Zamawiającego, w tym majątkową i administracyjną, w szczególności o konieczności:

### wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,

### przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

### zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia dróg i urządzeń obcych na placu budowy i w jego otoczeniu.

### Wykonawca jest zobowiązany opracowywać i przedkładać Zamawiającemu miesięczne raporty o stanie realizacji Zadania Inwestycyjnego, zaawansowaniu rzeczowo-finansowym robót budowlanych, występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem.

### Wykonawca będzie zobowiązany przygotować merytoryczne stanowisko Zamawiającego we wszelkich kontaktach, w tym prowadzonej korespondencji, z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

### Wykonawca nie jest uprawniony do przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli składanych przed podmioty trzecie, w tym Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku otrzymania takiego oświadczenia woli, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o takim fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

### Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli, w szczególności w zakresie zmiany umowy o roboty budowlane na Zadanie Inwestycyjne, wyrażenia zgody lub złożenia oświadczenia o akceptacji danego rozwiązania technicznego lub projektowego.

### Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wszelkich terminach wynikających z Harmonogramu oraz udzielał informacji i miejscu i czasie dokonywania odbiorów.

### We wszelkich sprawach bieżących związanych z wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowy o roboty budowlane na realizację Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca jest zobowiązany składać informację w formie elektronicznej do:

### Dyrektora Szpitala – ………………………………………, e - mail …

### Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej – ……………………………. e – mail….

### We wszelkich sprawach wymagających zajęcia stanowiska przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie opinii i oceny robót budowlanych, także na żądanie Zamawiającego – Wykonawca jest zobowiązany sporządzić informację na piśmie.

# Wynagrodzenie

### Z tytułu świadczonych usług określonych w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

### …………………… zł (słownie: ………………………………… złotych) netto powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ………… %, tj.

### …………………… zł brutto (słownie: ………………………………… złotych) za wykonanie przedmiotu umowy w dwóch częściach : pierwsza w wysokości 40% wynagrodzenia brutto po dokonaniu odbioru częściowego I etapu Zadania Inwestycyjnego, druga w wysokości 60% wynagrodzenia brutto po dokonaniu odbioru końcowego całości Zadania Inwestycyjnego. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania Zadnia Inwestycyjnego bez względu na przyczynę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za czynności wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania/wypowiedzenia w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 7.1.1.

### Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę a związane z realizacją Umowy.

### Dla usunięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że:

### niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przed jej zawarciem nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7.1.1,

### zmiana terminu wykonania robót budowlanych, objętych nadzorem inwestorskim, nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

### W przypadku:

### wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za czynności faktycznie dokonane, proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego,

### wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem realizacji Zadania Inwestycyjnego z winy Wykonawcy Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia,

# Płatności

## Podstawę do zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura, wystawiona na podstawie sporządzonego protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.

## Zapłata za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez ………… o numerze ………………………. w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury W razie zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nowy rachunek bankowy.  Wskazany numer rachunku/rachunków musi być zgłoszony do ewidencji tzw. „białej listy” tj. numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

## Podstawą do wystawienia faktury VAT w zakresie § 7.1.1 część: pierwsza będzie sporządzenie i zatwierdzenie przez Zamawiającego i Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego protokołu Odbioru częściowego Zadania Inwestycyjnego; druga będzie sporządzenie i zatwierdzenie przez Zamawiającego i Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego protokołu Odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego.

## Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT  oraz że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.

## Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# Odpowiedzialność Wykonawcy

## Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w Umowie Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawienia na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby, które w imieniu Wykonawcy będą wykonywać czynności związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach Zadania Inwestycyjnego, są zobowiązane zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych niniejszą Umową.

## Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca oraz każda z osób, o których mowa w § 9.2, są zobowiązane posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50.000 euro (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) w odniesieniu do jednego zdarzenia, zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

## Wykonawca oraz osoby, o których mowa w § 9.2, są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 9.3, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

## Wykonawca oraz osoby, o których mowa w § 9.2, są zobowiązane w terminie 7 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia przekazać kopię tej umowy Zamawiającemu oraz przedstawić oryginał umowy do wglądu.

## Kopie aktualnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowią Załącznik nr …. do Umowy.

## Strony zobowiązują się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do nich przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw w związku z wykonaniem Umowy, niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 5 dni, powiadomić o tej okoliczności drugą Stronę oraz udzielić jej wszelkich informacji dotyczących zgłaszanych roszczeń.

## Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwot uiszczonych przez Zamawiającego tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia, kary lub innego świadczenia pieniężnego uiszczonego na rzecz osoby trzeciej, jeżeli obowiązek zapłaty tych kwot powstał w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w niniejszej Umowie przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot, o których mowa w zdaniu poprzednim, z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.

# Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

## Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.

## Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy.

## Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za nadzór nad jakimi robotami budowlanymi Zadania Inwestycyjnego w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

## Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

# Kary umowne

## Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

### wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy lub innych okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7.1.1,

### dopuszczenia do pełnienia czynności inspektora nadzoru inwestorskiego objętego przedmiotem Umowy innych osób niż wskazane w § 4.1, bez uprzedniej zgody Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7.1.1,

### zawinionego przerwania realizacji usług przez Wykonawcę trwającego powyżej 7 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §  7.1.1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu usług,

### nieudzielenia informacji lub innego naruszenia obowiązków, o których mowa w § 5 i § 6 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §  7.1.1, za każdy przypadek,

### niestawienia się Wykonawcy, w tym którejkolwiek z osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, na naradzie koordynacyjnej, nieobecności na Terenie budowy w ustalonych stałych terminach lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Terenie budowy po wezwaniu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 pkt 7.1.1, za każdy przypadek.

## W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

## Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiający może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

## Kary umowne, o których mowa w § 11.1, podlegają sumowaniu.

## Kary umowne nie mogą łącznie przekroczyć 25% kwoty, o której mowa w §  7.1.1,

## Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

## Zamawiający może odstąpić od umowy/wypowiedzieć umowę w przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO z winy Wykonawcy, w tym w szczególności wskutek braku zdolności do zawarcia takiej umowy (niespełniania przesłanek z art. 28 RODO) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż przed pierwszą czynnością Wykonawcy wymagającą przekazania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający (dotyczy umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenie i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego).

# Obowiązywanie Umowy

## Umowa obowiązuje do dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego Zamawiającego umowy pn.” Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”  nie dłużej niż 72 miesiące licząc od dnia Odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego.

## O fakcie zawarcia umowy na wykonanie Zadania inwestycyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Zamawiający jest zobowiązany poinformować o terminie wydania Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego Terenu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy o roboty budowlane na wykonanie Zadania Inwestycyjnego.

## Rozpoczęcie czynności nadzoru inwestorskiego  nastąpi w dniu przejęcia przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego Terenu budowy w ramach zadania, o którym mowa w § 12.1.

## Czynności nadzoru inwestorskiego będą realizowane przez Wykonawcę do czasu wykonania Odbioru ostatecznego, tj.:

### do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych i dokonania Odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego;

### w trakcie trwania okresu rękojmi – podczas oględzin robót budowlanych wykonanych w ramach Zadania Inwestycyjnego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego;

### w trakcie trwania okresu gwarancyjnego – podczas przeglądów gwarancyjnych.

## Z uwagi na charakter usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy, zmiana Harmonogramu lub innych terminów, w tym terminów zakończenia robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego, terminów Odbioru końcowego oraz Odbioru ostatecznego, wpływa na okres obowiązywania Umowy. O każdej zmianie Harmonogramu lub innych terminów Zamawiający będzie informował Wykonawcę. Strony zgodnie ustalają, że potwierdzenie odebrania przez Wykonawcę informacji o zmianie Harmonogramu lub terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi zmianę Umowy w zakresie okresu jej obowiązywania. Zmiana Umowy w tym zakresie nie wymaga zawarcia dodatkowych aneksów.

# Wypowiedzenie Umowy

## Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, gdy:

### Wykonawca, z przyczyn przez siebie zawinionych, nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym okolicznościami terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

### Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie nadzoru na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania,

### Wykonawca podzleca całość czynności nadzoru, posługuje się przy jej wykonaniu osobami, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.

### Zamawiający nie zawrze lub odstąpi od umowy/rozwiąże umowę o roboty budowlane w ramach Zadania Inwestycyjnego nad którą nadzór inwestorski ma być sprawowany.

# Zmiany Umowy

## Zmiana Umowy może nastąpić wg następujących  zasad:

### zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych  umową, o ile stały się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

### wartość wszystkich zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy określonej pierwotnie w Umowie,

### Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:

### - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

### - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

### w przypadku konieczności zastąpienia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nową osobą; warunkiem wprowadzenia zmiany jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i Umowie,

### przypadku zmiany Przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu;

### w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu lub modyfikacji zakresu przedmiotowego Umowy lub sposobu jej wykonywania, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;

### w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami VAT wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług;

### działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy o okres opóźnienia spowodowany tymi okolicznościami;

### zamiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy – w zakresie w jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego;

### wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

### gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

### jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

## Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, chyba że Umowa stanowi inaczej. Wyżej wskazane okoliczności zmian Umowy ich powstanie nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zmiany Umowy.

# Dane do kontaktu

## Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron przewidziane w Umowie lub składane w związku z Umową będą sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczane osobiście za pośrednictwem kuriera lub wysyłane listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany niżej adres Strony.

## Wszelkie pisma i inne przesyłki będą uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie na następujących zasadach:

### w przypadku gdy będą doręczane osobiście lub kurierem – w chwili doręczenia do adresata w taki sposób, że będzie się mógł z nimi zapoznać,

### w przypadku gdy będą doręczane pocztą – w dacie figurującej na potwierdzeniu doręczenia lub w dacie przypadającej 14 (czternaście) dni po pozostawieniu w skrzynce odbiorczej adresata pierwszego zawiadomienia o przesyłce (tzw. awizo),

### w przypadku gdy będą doręczane kurierem – w dacie drugiej bezskutecznej próby doręczenia,

### niezależnie od sposobu doręczenia – jeśli adresat odmówi przyjęcia pisma lub innej przesyłki, takie pismo lub inna przesyłka zostanie uznana za skutecznie doręczoną w dniu, w którym adresat odmówił przyjęcia takiego pisma lub innej przesyłki.

## Adresy korespondencyjne Stron:

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec | …………………………. |

## Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się na piśmie o zmianach adresu do doręczeń nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dokonania takiej zmiany. W przypadku niedochowania powyższego warunku przez którąkolwiek ze Stron, doręczenie dokonane na ostatni znany jej adres lub adres widniejący w publicznych rejestrach (rejestr przedsiębiorców KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) uważane będzie za skuteczne.

# Postanowienia końcowe

## Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

## Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego i jego podmiotu tworzącego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku, których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

## Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

### Załącznik nr 1 – Wydruk z KRS Zamawiającego,

### Załącznik nr 2 – Wydruk z KRS/CEIDG Wykonawcy,

### Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe,

## Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. Każdy z egzemplarzy został parafowany przez przedstawicieli Stron na każdej stronie dokumentu.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, znak SzP.ZP.271.26.24, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, przedkładamy wykaz osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony Rozdziale III pkt. 1 Zapytania Ofertowego.

| Poz. | Funkcja | Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe/ kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia/wykształcenie potwierdzające spełnianie wymagań | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, znak SzP.ZP.271.26.24

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

W załączeniu:

Zaświadczenia o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne dokumenty.

…………………………………..

( pieczątka i podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………