Znak sprawy: SzS.ZP.261.14.2025

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego

o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na

OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCUO SALĘ HYBRYDOWĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ DALSZEGO ROZBUDOWANIA O KOLEJNĄ SALĘ OPERACYJNĄ

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

tel/fax (17)780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną

Kod CPV zamówienia:

Kod CPV: 71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego)

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną.

Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana w formie opisowej i graficznej oraz w szczególności obejmować:

- inwentaryzację budowlano-instalacyjną stanu istniejącego w zakresie opracowania ( przebudowy ),

- wstępną opinię geotechniczną z odwiertami w miejscu planowanej rozbudowy,

- wstępną opinię techniczną konstrukcyjną oceniającą możliwość przenoszenia planowanych obciążeń użytkowych  przez istniejące stropy, sposób wybicia otworów w ścianach nośnych zewnętrznych, wpływ planowanej rozbudowy na sąsiednie obiekty.

- projekt koncepcyjny (opis założeń, rzuty wszystkich kondygnacji, niezbędne przekroje, technologia medyczna, podstawowe parametry elementów wyposażenia, sposób wykończenia pomieszczeń, wizualizację sali operacyjnej z zamodelowanym angiografem) obejmujący w szczególności:

- analizę i identyfikację potrzeb funkcjonalnych;

- ustalenie programu użytkowego;

- ustalenie układu funkcjonalnego;

- rozmieszczenie kluczowego wyposażenia pomieszczeń;

- opis i schematy dróg technologicznych, w tym: pacjenta, personelu, materiałów czystych i brudnych oraz dostawy aparatu;

- podstawowe wytyczne i założenia technologiczne, w tym dotyczące doprowadzenia niezbędnych mediów.

- analizę wpływu planowanej przebudowy z rozbudową na warunki ochrony przeciwpożarowej budynku szpitala;

- analizę wpływu planowanej rozbudowy na obiekty sąsiadujące w aspekcie problematyki przesłaniania i nasłonecznienia pomieszczeń istniejących i projektowanych;

- analizę zapotrzebowania planowanej rozbudowy na energię elektryczną, instalacje niskoprądowe, kanalizację sanitarną, wodę bytową, wodę dc pożarowych, gazy medyczne, ogrzewanie, CT, CWU, chłodzenie, wentylację, nawilżanie i osuszanie, odprowadzenie wód deszczowych, instalacje ppoż takie jak SSP i DSO w aspekcie istniejących instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku szpitala;

- analizę rozwiązań ewentualnych kolizji planowanej rozbudowy z istniejącą infrastrukturą techniczną;

- szacunkową wycenę kosztów inwestycji

Zakres dokumentacji projektowej:

a)	w wersji papierowej: 5 egzemplarzy,,

b)	w wersji elektronicznej z plikami edytowalnymi: .doc, .dwg oraz nieedytowalnym: .pdf (pliki powinny zawierać nazwę rysunku i jego numer)

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie w celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem zadań będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji Techniczno-Gospodarczej (tel. 17 780-01-85, kom. 501 252 816). Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter nieformalny i informacyjny. Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia, mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień zgodnie z zapisami w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej nie jest niezbędne do złożenia oferty, tym samym Zamawiający nie wymaga od Wykonawców odbycia wizji lokalnej.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Projekty wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2458).

- Wykonując obowiązki określone w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego „RODO”, w przypadku umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenie i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego, strony zawrą porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie zdolności do przetwarzania danych zgodnie z art. 28.Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych oraz arkusz weryfikacyjny i inne wymagania w zakresie ochronnych danych osobowych są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.mielec.pl.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym Zapytaniu.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

      - Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: do 2 miesięcy

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

      - Warunki udziału w postępowaniu:

zdolność techniczna

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu i nadzorowaniu ( z pełnieniem nadzoru autorskiego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 kompletne  wielobranżowe opracowanie projektowe budowy lub przebudowy sali hybrydowej, która uzyskała pozwolenie na użytkowanie. W przypadku usług wykonywanych część zamówienia już faktycznie wykonana, musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu i nadzorowaniu ( z pełnieniem nadzoru autorskiego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 kompletne  wielobranżowe opracowanie projektowe budowy lub przebudowy bloku operacyjnego, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W przypadku usług wykonywanych część zamówienia już faktycznie wykonana, musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku.

zdolność zawodowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. który wykaże, że:

-dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadająca doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta branży architektonicznej przy wykonaniu min. 1 opracowania projektowego obejmującego swoim zakresem salę hybrydową oraz co najmniej 1 opracowanie projektowe obejmujące blok operacyjny w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1 osobą, która będzie pełnić funkcję specjalisty z zakresu technologii medycznej, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne, posiadający doświadczenie przy wykonaniu min. 1 opracowania branży technologii medycznej obejmujące swoim zakresem salę hybrydową oraz co najmniej 1 opracowanie projektowe branży technologii medycznej obejmujące blok operacyjny.

Uwaga: warunek w powyższym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą wszystkie w/w uprawnienia lub 2 osobami posiadającymi wymagane uprawnienia z czego każda będzie posiadać przynajmniej jedno z wymaganych uprawnień, tak aby do wykonania zadania zostały skierowane osoby posiadające w/w uprawnienia.

UWAGA:

Jako salę hybrydową należy rozumieć gabinet zabiegowy lub salę operacyjną z angiografem stacjonarnym (tj. system RTG z ramieniem C w zawieszeniu sufitowym lub montażem podłogowym) z wydzielonymi: sterownią, maszynownią oraz pomieszczeniem przygotowania personelu.

Przez stwierdzenie „pełnił funkcję projektanta” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

Osoby posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w  Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub zamierzających świadczyć usługi transgeniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

      - Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),

- w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego),

-oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), wraz z załączeniem Zaświadczeń o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne dokumenty (jeżeli dotyczy).

-

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

      - Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

      - Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

UWAGA! Podpis osobisty nie jest podpisem własnoręcznym, a podpisem elektronicznym.

„Podpis osobisty”, w oparciu o art. 2 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych, to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, którym jest poświadczenie elektroniczne przyporządkowujące dane, służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza.

      - Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

      - Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

      - W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

      - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU:

            - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poczta elektroniczna.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.

            - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.

            - Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.

            - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

- CENA OFERTY:

      - Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę.

      - Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:

- opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego  Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną:

- w wersji papierowej -  5 egzemplarzy,

- w wersji elektronicznej z plikami edytowalnymi: doc, dwg oraz nieedytowalnym: pdf (pliki powinny zawierać nazwę rysunku i jego numer)

- marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe

- podatek VAT (jeśli dotyczy)

- marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe

- ubezpieczenie

- podatek VAT (jeśli dotyczy)

- cło (jeśli dotyczy),

- podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej usługi i ilości usługi wskazanej w Zapytaniu  powiększona o wartość VAT.

Cena jednostkowa usługi – jest to cena ustalona za jednostkę określonej usługi, której ilość jest określona w jednostkach miar.

      - Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

      - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

      - Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

      - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena -   80 %

- doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej – 10%

- doświadczenie specjalisty z zakresu technologii medycznej – 10%

      - Sposób oceny ofert:

1)kryterium „najniższa cena” jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które zostały złożone

Cof – cena brutto oferty badanej

Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (80)

W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 punktów.

2)Kryterium „doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej”(Wg). W ramach tego kryterium punktowane będzie doświadczenie osoby wskazanej w ofercie na stanowisko projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz blok operacyjny.

Ocena będzie się odbywać w oparciu o informacje dotyczące doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Maksymalna liczba punktów – 10.

Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad:

Jeżeli osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności architektonicznej:

- pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej obejmującej blok operacyjny  – 0 pkt,

- pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych obejmujących swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych obejmujących blok operacyjny  – 5 pkt,

- pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 3 lub więcej dokumentacji projektowych obejmujących swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 3 lub więcej dokumentacji projektowych obejmujących blok operacyjny  – 10 pkt,

Wykonawca w ramach postepowania może wskazać tylko jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta

w specjalności architektonicznej (w ramach warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert). W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności architektonicznej, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

3)Kryterium „doświadczenie specjalisty z zakresu technologii medycznej”(Wm). W ramach tego kryterium punktowane będzie doświadczenie osoby wskazanej w ofercie na stanowisko specjalisty z zakresu technologii medycznej przy opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz blok operacyjny.

Ocena będzie się odbywać w oparciu o informacje dotyczące doświadczenia projektanta w specjalności z zakresu technologii medycznej wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Maksymalna liczba punktów – 10.

Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad:

Jeżeli osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji specjalisty z zakresu technologii medycznej:

- pełniła funkcję specjalisty z zakresu technologii medycznej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej branży technologii medycznej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej branży technologii medycznej obejmującej blok operacyjny  – 0 pkt,

- pełniła funkcję specjalisty z zakresu technologii medycznej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej blok operacyjny  – 5 pkt,

- pełniła funkcję specjalisty z zakresu technologii medycznej przy opracowaniu 3 i więcej dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 3 i więcej dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej blok operacyjny  – 10 pkt,

Wykonawca w ramach postepowania może wskazać tylko jedną osobę do pełnienia funkcji specjalisty z zakresu technologii medycznej (w ramach warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert). W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia funkcji specjalisty z zakresu technologii medycznej, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:

Po = Wp + Wg + Wm

gdzie:

Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę

Wp - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Wg - liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej

Wm – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie specjalisty z zakresu technologii medycznej

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      - Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf. Przesyłany plik należy spakować do formatu zip z ustawionym hasłem.

Spakowany plik oraz hasło do niego składa się na adres:

oferty@szpital.mielec.pl

wiadomość należy oznakować napisem:

„Postępowanie, znak SzS.ZP.261.14.2025”

      - W przypadku przesłania pliku bez hasła Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie treści oferty przed terminem otwarcia ofert i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń względem Zamawiającego.

      - Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 04.03.2025r. godz. 900.

      - O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego wpływu oferty na adres: oferty@szpital.mielec.pl.

      - Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 04.03.2025r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.

      - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.

      - Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

      - Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

      - Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

      - Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania.

oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,

- nie złożono minimum dwóch ofert przez Wykonawców,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- Adam Golba - w sprawach merytorycznych

- Magdalena Darłak-Golec, Arkadiusz Brach - w sprawach formalno-prawnych

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego 
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:

- poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl

- telefon: 17 780-01-39

- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną, znak SzS.ZP.261.14.2025 prowadzonym w trybie postepowania o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł (Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 22.07.2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł).

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

............................, dnia ..................

(miejscowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

- FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: ...............................................................................................................

Adres (siedziba) Wykonawcy: .............................................................................................

Tel.  ..............................   Fax ..............................              E-mail…………………………..

NIP: ..............................   REGON: ...................... .

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną, znak SzS.ZP.261.14.2025

- Oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia za cenę:

.............................. PLN netto

(słownie : .....................................................................................................),

podatek VAT według obowiązującej stawki ............... %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

wartość brutto: .......................... PLN

(słownie: .......................................................................................................)

II.  Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej.

W celu potwierdzenia doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w kryteriach oceny ofert opisanych w Zapytaniu Ofertowym oświadczam, że osobą wskazaną do pełnienia funkcji projektanta w specjalności architektonicznej jest:

Pan/Pani…………………………….. (imię i nazwisko)

który/która

□ pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej obejmującej blok operacyjny, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Tytuł opracowania | Podmiot na rzecz którego zostało wykonane opracowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

□ pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych obejmujących swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych obejmujących blok operacyjny, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Tytuł opracowania | Podmiot na rzecz którego zostało wykonane opracowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

□ pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 3 lub więcej dokumentacji projektowych obejmujących swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 3 lub więcej dokumentacji projektowych obejmujących blok operacyjny, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Tytuł opracowania | Podmiot na rzecz którego zostało wykonane opracowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

*(zaznaczyć i wypełnić właściwe)

III. Doświadczenie specjalisty z zakresu technologii medycznej.

W celu potwierdzenia doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w kryteriach oceny ofert opisanych w Zapytaniu Ofertowym oświadczam, że osobą wskazaną do pełnienia funkcji specjalisty z zakresu technologii medycznej jest:

Pan/Pani…………………………….. (imię i nazwisko)

który/która

□ pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej branży technologii medycznej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej branży technologii medycznej obejmującej blok operacyjny, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Tytuł opracowania | Podmiot na rzecz którego zostało wykonane opracowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

□ pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej blok operacyjny, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Tytuł opracowania | Podmiot na rzecz którego zostało wykonane opracowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

□ pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy opracowaniu 3 i więcej dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej swoim zakresem salę hybrydową oraz przy opracowaniu 3 i więcej dokumentacji projektowych branży technologii medycznej obejmującej blok operacyjny, zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Tytuł opracowania | Podmiot na rzecz którego zostało wykonane opracowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

*(zaznaczyć i wypełnić właściwe)

Oświadczamy, że:

- że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonym w Zapytaniu Ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosił będzie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …………… o numerze …………………………..,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

- zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić) …………………..…………………………… podwykonawcom ………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

*	Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

W Z Ó R   U M O W Y

zawarta w dniu ………. r. w Mielcu pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, reprezentowanym przez:

…………………………………

a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ................   zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………

…………………………………

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 22.07.2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną.

- Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana w formie opisowej i graficznej oraz w szczególności obejmować:

- inwentaryzację budowlano-instalacyjną stanu istniejącego w zakresie opracowania ( przebudowy ),

- wstępną opinię geotechniczną z odwiertami w miejscu planowanej rozbudowy,

- wstępną opinię techniczną konstrukcyjną oceniającą możliwość przenoszenia planowanych obciążeń użytkowych  przez istniejące stropy, sposób wybicia otworów w ścianach nośnych zewnętrznych, wpływ planowanej rozbudowy na sąsiednie obiekty.

- projekt koncepcyjny (opis założeń, rzuty wszystkich kondygnacji, niezbędne przekroje, technologia medyczna, podstawowe parametry elementów wyposażenia, sposób wykończenia pomieszczeń, wizualizację sali operacyjnej z zamodelowanym angiografem) obejmujący w szczególności:

- analizę i identyfikację potrzeb funkcjonalnych;

- ustalenie programu użytkowego;

- ustalenie układu funkcjonalnego;

- rozmieszczenie kluczowego wyposażenia pomieszczeń;

- opis i schematy dróg technologicznych, w tym: pacjenta, personelu, materiałów czystych i brudnych oraz dostawy aparatu;

- podstawowe wytyczne i założenia technologiczne, w tym dotyczące doprowadzenia niezbędnych mediów.

- analizę wpływu planowanej przebudowy z rozbudową na warunki ochrony przeciwpożarowej budynku szpitala;

- analizę wpływu planowanej rozbudowy na obiekty sąsiadujące w aspekcie problematyki przesłaniania i nasłonecznienia pomieszczeń istniejących i projektowanych;

- analizę zapotrzebowania planowanej rozbudowy na energię elektryczną, instalacje niskoprądowe, kanalizację sanitarną, wodę bytową, wodę dc pożarowych, gazy medyczne, ogrzewanie, CT, CWU, chłodzenie, wentylację, nawilżanie i osuszanie, odprowadzenie wód deszczowych, instalacje ppoż takie jak SSP i DSO w aspekcie istniejących instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku szpitala;

- analizę rozwiązań ewentualnych kolizji planowanej rozbudowy z istniejącą infrastrukturą techniczną;

- szacunkową wycenę kosztów inwestycji.

Zakres dokumentacji projektowej:

- w wersji papierowej: 5 egzemplarzy

- w wersji elektronicznej z plikami edytowalnymi: doc, dwg oraz nieedytowalnym: pdf (pliki powinny zawierać nazwę rysunku i jego numer)

- Szczegółowy zakres umowny określają załączniki stanowiącej jej integralną część tj: Zapytanie ofertowe znak SzS.ZP.261.14.2025, Oferta Wykonawcy z dnia……. Zapytanie ofertowe i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część umowy.

- Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w tym obowiązującymi lub stosowanymi normami technicznymi w zakresie odnoszącym się do przedmiotu dokumentacji.

- Dokumentacja ma spełniać wszelkie warunki umożlwiające na jej podstawie prowadzenie robót budowlanych.

- Dokumentacja bez jakichkolwiek poprawek ma spełniać wymagania przepisów prawa zamówień publicznych tj. warunki umożlwiające załączenie jej do dokumentacji w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w tym w szczególności nie może zawierać nazw własnych produktów, towarów, urządzeń, usług itp.

§ 2

Warunki realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania określonego w § 1 w terminie do: …………

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku i przy okazji realizacji Umowy.

§ 3

Zobowiązania leżące po stronie Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich obiektów Szpitala w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. Dostęp i zakres prac realizowanych przez Wykonawcę nie może zaburzyć funkcjonowania Szpitala ani też stwarzać zagrożenie dla pacjentów i personelu.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zmianach formalno-prawnych mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

§ 4

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy i odbiory

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……….zł  netto (słownie netto zł: ……….00/100) brutto…………..

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura, wystawiona na podstawie sporządzonego protokołu odbioru potwierdzającego zgodność wykonanej usługi z umową.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a ) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru opracowania do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę lub wg swojego uznania Zamawiający może dokonać odbioru dokumentacji z zastrzeżeniem usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

b ) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia w całości.

- Zapłata za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez ………… o numerze ………………………. w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nowy rachunek bankowy.  Wskazany numer rachunku/rachunków musi być zgłoszony do ewidencji tzw. „białej listy” tj. numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że kocepcja nie narusza praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie i pokrewne do dokumentacji nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

- Prawa autorskie majątkowe do dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą jej przyjęcia stwierdzonego protokołem.

- Przejście praw autorskich o których mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola eksploatacji, określone w art. 50  pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. a w tym w szczególności:

- zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m. in., CD – Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej,

- wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, a także wynagrodzenie za korzystanie z projektów na każdym z pól eksploatacji stosownie do ust. 2-3, uwzględnione zostało w wynagrodzeniu określonym w umowie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz zrealizowanych na jej podstawie robotach zmian uzasadnionych w szczególności potrzebami ekonomicznymi, społecznymi lub estetycznymi Zamawiającego. Zmiany te mogą przybierać charakter opracowania, w tym uszczegółowienia oraz uzupełnienia istniejącej dokumentacji o nowe etapy projektowe, a także rezygnacji z części inwestycji zaprojektowanych przez Wykonawcę. Wykonanie tych zmian może być zlecane przez Zamawiającego według jego wyboru bądź Wykonawcy, bądź innemu projektantowi. W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązuje również się do niewykonania wobec Zamawiającego prawa do integralności utworu wskazanego w art. 16 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań powstałych na podstawie dokumentacji projektowej, objętej przedmiotem niniejszej umowy, a nadto przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wyłączne prawo dalszego zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na tych samych polach eksploatacji, w zakresie których nastąpiło przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła.

§ 6

Gwarancja i Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane opracowania na okres 2 lat od dnia wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją nie dłużej niż 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w opracowaniach w terminie 14 dni od dnia ich pisemnego stwierdzenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego.

- W ramach gwarancji jakości Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego (lub jego części), lub jakiegokolwiek błędnego działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w opracowaniach przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę wynikłą po stronie Zamawiającego z powodu wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną -w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji lub zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 1 ust. 3 pkt a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 0,2% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki,

- za niewykonanie obowiązku określonego w § 1 ust. 3 pkt b-d Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości umownej brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązku określonego w/w postanowieniach umowy,

- za odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną- w wysokości 20% wartości umownej brutto.

- Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Kara umowna za zwłokę jest należna także po odstąpieniu od umowy za okres do dnia odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy/wypowiedzieć umowę w przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO z winy Wykonawcy, w tym w szczególności wskutek braku zdolności do zawarcia takiej umowy (niespełniania przesłanek z art. 28 RODO w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż przed pierwszą czynnością Wykonawcy wymagającą przekazania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający (dotyczy umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenie i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego).

§ 8

Postanowienie końcowe

Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i podejmowania zobowiązań są:

- ze strony Zamawiającego:

- ze strony Wykonawcy:

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i zgody stron umawiających się.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wykonawca									Zamawiający

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na.: „Opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną”, znak SzS.ZP.261.14.2025, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, przedkładamy wykaz osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w Zapytaniu Ofertowym.

| Poz. | Funkcja | Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe/ kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia/wykształcenie potwierdzające spełnianie wymagań | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant branży architektonicznej |  | Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej TAK/NIE* |  |
| 2. | Specjalista z zakresu technologii medycznej |  | Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji specjalisty z zakresu technologii medycznej, wykształcenie wyższe techniczne TAK/NIE* |  |

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną, znak SzS.ZP.261.14.2025

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

W załączeniu:

Zaświadczenia o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne dokumenty (jeżeli dotyczy).

…………………………………..

( pieczątka i podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ USŁUG

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na.: opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salę hybrydową z możliwością dalszego rozbudowania o kolejną salę operacyjną”, znak SzS.ZP.261.14.2025, prowadzonego przez  Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, przedkładamy wykaz usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w Zapytaniu Ofertowym.

| Lp. | Przedmiot usługi | Opis usługi potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym. | Odbiorca usługi (podmiot, dla którego wykonywana była usługa) | Wartość usługi | Termin realizacji (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

Do wykazu załączamy dowody określające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)